工　事　概　要

工事名　　　戸塚区矢部町宅地造成工事(Ｌ型擁壁)

工事場所　　横浜市戸塚区矢部町字奇ヶ下1959-27番地先

工　期       自　平成19年12月17日

至　平成20年　5月15日

事業主    　藤沢市湘南台1丁目1番地の21

株　式　会　社　一　平　不　動　産

施工者　    横浜市戸塚区俣野町1530-1

宮　澤　建　設　株　式　会　社

工　事　内　容

| 工 種 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土工事 |  |  |  |  |
| 取り壊し工 | 間知ブロック | ｍ3 | 100.0 |  |
| 掘削工 | 新設擁壁・車庫 | ｍ3 | 1180.0 |  |
| 埋戻工 | 新設擁壁・車庫 | ｍ3 | 975.0 |  |
| 生コン打設工 | 新設擁壁・車庫 | ｍ3 | 147.0 | 大型ミキサー |
| コンクリート殻 | 運搬処分 | ｔ | 235.0 | 10ｔダンプ |
| 発生残土 | 運搬処分 | ｔ | 328.0 | 10ｔダンプ |

比　 較　 対 　照

|  | 4ｔダンプ・4ｔミキサー | 10ｔダンプ・10ｔミキサー |
| --- | --- | --- |
| 生コンクリート | 147ｍ3/2ｍ3＝74台 | 147ｍ3/5ｍ3＝30台 |
| コンクリート殻 | 235ｔ/4ｔ＝59台 | 235ｔ/10ｔ＝24台 |
| 発生残土 | 328ｔ/4ｔ＝82台 | 328ｔ/10ｔ＝33台 |
| 比較台数 | 215台 | 87台 |

生コンクリート

1回の打設数量＝約50ｍ3/5ｍ3＝10台

コンクリート殻

1日の搬出台数＝約10台で搬出先が平塚市南金目783（昭栄興業株式会社）の為、1台当り1~2往復

発生残土

1日の搬出台数＝約10台で搬出先が神奈川県足利下郡真鶴町岩の為

1台当り1~2往復

工　事　概　要

工事名　　　戸塚区矢部町宅地造成工事(２期)

工事場所　　横浜市戸塚区矢部町字奇ヶ下1959-27番地先

許可番号　　第ERI　０８００１３５９号

交付日　　　平成２０年　２月１４日

事業主    　藤沢市湘南台1丁目1番地の21

株　式　会　社　一　平　不　動　産

施工者　    横浜市戸塚区俣野町1530-1

宮　澤　建　設　株　式　会　社